АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
г. Инсар
от 02 марта 2026 года                                                                                                   № 63
О мерах по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории 

Инсарского муниципального района
связанных с прохождением 

весеннего половодья 
В соответствии с Федеральными законами 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Уставом Инсарского муниципального района Республики Мордовия, администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Инсарского муниципального района, связанных с  прохождением весеннего половодья 2026 года, согласно приложению № 1;
2) состав противопаводковой комиссии Инсарского муниципального района, согласно приложению № 2; 
3)  мероприятия по подготовке гидротехнических сооружений и прилегающих объектов к приему и пропуску вод весеннего половодья, согласно приложению № 3. 

2. Заместителю главы, начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района  Лоскутову Н.В.:
1) до 15 марта 2026 года обеспечить готовность необходимых сил и средств муниципального звена ТП РСЧС Инсарского муниципального района к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья;

2) подготовить и утвердить на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Инсарского муниципального района график дежурства ответственных работников администрации Инсарского муниципального района на период весеннего половодья.
3. Рекомендовать:

1) главам городского поселения Инсар и сельских поселений Инсарского муниципального района, руководителям подведомственных организаций,                                                                                                                                         собственникам гидротехнических сооружений в срок до 25 марта 2026 года: 
осуществить выполнение противопаводковых мероприятий в целях безаварийного пропуска вод весеннего половодья, согласно приложению № 3.
проверить наличие и исправность средств оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организовать в период прохождения половодья в случае угрозы возникновения ЧС на ГТС, расположенных на территории поселений, постоянное дежурство групп наблюдения;
в целях  своевременной эвакуации при  возникновении чрезвычайной ситуации жителей, попавших в зону затопления, главам городского поселения Инсар и сельских поселений определить и предоставить в МКУ «ЕДДС» Инсарского муниципального района списки жителей проживающих в предполагаемой зоне затопления, варианты их возможной эвакуации;
2) ГКУ «Социальная защита населения по Инсарскому району РМ (межрайонная)» предоставить сведения о гражданах пожилого возраста и инвалидах, попадающих в зону затопления;
3) ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская ЦРБ» предоставить  сведения о детях до 14 лет, беременных женщин, попадающих в зону затопления;
4) Инспектору ФКУ  «Центр ГИМС» МЧС России по Республике Мордовия:

подготовить и опубликовать в районной газете «Инсарский вестник» информацию о мерах безопасности населения в период весеннего половодья, необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования. 

4. Директору МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис»:

обеспечить сохранность водозаборных узлов и канализационных насосных станций, не допустить попадания в них паводковых вод;

не допускать попадание паводковых вод в городские водопроводные и канализационные сети.
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Врип главы Инсарского 
муниципального района
            А.Б. Пронин
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Инсарского муниципального района, связанных с прохождением весеннего половодья 2026 года
	№
 п/п
	Планируемые мероприятия
	Срок
	Ответственный

	1
	Подготовка нормативных правовых актов органов местного самоуправления по планированию и подготовке к безаварийному пропуску вод весеннего половодья
	до 18.03.2026 года
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Инсарского муниципального района, главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	2
	Разработка планов противопаводковых 
мероприятий в целях координации работ по предупреждению и ликвидации ЧС 
	до 19.03.2026 года
	Главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	3
	Организация информирования,  доведения памяток населению по подготовке и безаварийному пропуску  вод весеннего половодья
	до 13.03.2026 года
	Начальник отдела ГО и ЧС администрации Инсарского муниципального района, главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	4
	Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно - спасательных работ
	до 16.03.2026 года
	КЧС и ОПБ Инсарского муниципального района

	5
	Уточнение зон возможного затопления территорий (на основе прогнозов и фактических данных)
	По мере подготовки прогнозов
	Главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	6
	Обеспечение своевременного проведения комплекса первоочередных противопаводковых мероприятий по защите населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на паводкоопасных территориях с привлечением, в установленном порядке, сил и средств
	Постоянно
	Главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	8
	Выполнение комплекса инженерных мероприятий по обеспечению готовности гидротехнических сооружений к пропуску вод весеннего половодья
	до 15.04.2026 года
	Главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию), собственники (балансодержатели) ГТС (по согласованию)

	9
	Проверка готовности водопропускных сооружений, мостов к пропуску вод весеннего половодья
	до16.04.2026 года
	Инсарский участок ДРСУ филиала ПАО «Мордовавтодор» (по согласованию)

	10
	Организация контроля за состоянием и работой гидротехнических сооружений (водосбросных, водопропускных, ограждающих и защитных дамб, накопителей жидких отходов)
	Постоянно
	Главы администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	11
	Организация постоянного информирования КЧС и ОПБ Инсарского муниципального  района о проводимых противопаводковых мероприятиях (защита наиболее важных объектов, жилых домов, коммуникаций)
	Постоянно
	Главы  администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	13
	Обеспечение безопасности населения, подготовка к возможной эвакуации, организация медицинской помощи и жизнеобеспечения эвакуированного населения
	Период
весеннего
половодья
	КЧС  и ОПБ Инсарского муниципального района

	14
	Организация мероприятий по эвакуации сельскохозяйственных животных из возможных зон затопления
	до 01.04.2026 года
	Отдел мониторинга, анализа и работы с отраслями АПК и ЛПХ граждан экономического управления администрации Инсарского муниципального района

	15
	Контроль готовности сил и средств муниципального звена  территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к выполнению противопаводковых мероприятий, проведению аварийно-восстановительных работ, вызванных половодьем
	Период
весеннего
паводка
	Председатель КЧС и ОПБ Инсарского муниципального района


	16
	Вынос с затапливаемых территорий объектов сельскохозяйственного назначения (склады ядохимикатов, удобрений, кормов, навозохранилища и др.)
	до 01.04.2026 года
	Отдел мониторинга, анализа и работы с отраслями АПК и ЛПХ граждан экономического управления администрации Инсарского муниципального района, руководители сельхозпредприятий (по согласованию)

	17
	Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления острыми кишечными инфекциями
	до 01.04.2026 года
	ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ» (по согласованию), служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Инсарскому району (по согласованию)

	18
	Проведение анализа качества питьевой воды в период весеннего половодья (паводков) и информирование о принятии мер по обеспечению населения качественной питьевой водой
	Период

весеннего

половодья
(регулярное)
	Служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Инсарскому району (по согласованию)

	19
	Организация дежурства должностных лиц органов управления муниципального звена ТП РСЧС
	С момента начала половодья
	Главы  администраций городского и сельских поселений района (по согласованию)

	20
	Организация работы оперативных групп КЧС и ОПБ района
	Период
весеннего паводка
	Председатель КЧС и ОПБ Инсарского муниципального  района
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                                                               С О С Т А В

 противопаводковой комиссии Инсарского муниципального района
	1. 1.
	Пронин Александр Борисович


	–
	врип главы Инсарского муниципального района, председатель комиссии;


	2. 
	Макаров Александр Евгеньевич
	–
	и.о. начальника ПСЧ № 15 ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);



	3. 
	Лоскутов

Николай Васильевич
	–
	заместитель главы, начальник управления строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Инсарского муниципального района, заместитель председателя комиссии;



	4. 
	Асташкина

Галина 

Федоровна
	–
	начальник отдела ГО и ЧС администрации Инсарского муниципального района, секретарь комиссии;

	члены комиссии:

	5. 
	Аверкин 

Евгений Васильевич
	–
	инспектор ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (по согласованию);



	6. 
	Азыркин 

Сергей Владимирович
	–
	начальник Инсарской районной газовой службы Филиала АО «Газпром газораспределение г. Саранск» в г. Ковылкино (по согласованию);


	7. 
	Астафьев 

Сергей Павлович
	–
	начальник «Ковылкинского производственного объединения Инсарские РЭС» Филиала ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» (по согласованию);



	8. 
	Авдонькин 

Юрий Александрович
	–
	главный ветеринарный врач Инсарской районной станции по борьбе с болезнями животных (по согласованию);


	9. 
	Анисимова
Светлана 

Владимировна
	–
	директор ГКУ «Социальная защита населения по Инсарскому району РМ» межрайонная (по согласованию);

	10. 
	Долотказин 

Рауф 
Вялиевич
	–
	заместитель главы, начальник управления по социальной работе администрации Инсарского муниципального района;



	11. 
	Савельева 

Ирина Николаевна


	–
	директор МКУ «ЕДДС» Инсарского муниципального района;



	12. 
	Синичкин 

Сергей Александрович
	–
	заместитель главы, начальник Финансового управления администрации Инсарского муниципального района;



	13. 
	Чирин 

Сергей Александрович
	–
	начальник ОП № 9 (по обслуживанию Инсарского района) ММО МВД России «Ковылкинский» (по согласованию).
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Мероприятия

по подготовке гидротехнических сооружений и прилегающих объектов 
к приему и пропуску вод весеннего половодья 

                                 1. Общее положение

1.1. Мероприятия предназначены для подготовки гидротехнических сооружений и прилегающих объектов  к приему и пропуску весеннего половодья.

1.2. Руководителям организаций обеспечить выполнение всех мероприятий, в том числе:

1.3. главам  городского и сельских поселений, на территории которых имеются  пруды и ГТС, арендаторам, собственникам,  руководителям организаций, имеющих на балансе пруды, назначить ответственных за:

подготовку к приему и пропуску весеннего паводка по каждому ГТС, пруду;

оповещение, эвакуацию людей из зоны затопления и их размещение;

вывоз материальных ценностей из возможной зоны затопления.

2. Организационные мероприятия по подготовке прудов и прилегающих объектов к приему и пропуску вод весеннего половодья
2.1. Лицам, ответственным за прием и пропуск паводковых вод, главам городского и сельских поселений необходимо до 25 марта 2026 года, произвести обследование плотин и прилегающих к нему водосборных площадей:
общее количество снегозапаса (воды) на водосборной площади;

запасы в емкости пруда для принятия паводковых вод;

объемы воды, которые необходимо будет сбросить через водосборы;

возможную зону затопления паводковыми водами прилегающей к пруду территории в период пика паводка;

наличие водовыпускных и водосборных сооружений, необходимость их ремонта, очистки от посторонних предметов и ликвидации ледяных пробок.

2.2. Завести журнал пропуска паводков для прудов, где отразить следующие вопросы:

 схематический план пруда, сооружений и их описание с указанием месторасположения;

 результаты обследования отраженные в п. 2.1;

 рекомендации противопаводковой комиссии;

 сведения о выполнении ремонтно – эксплуатационных работ, времени начала пика и спада уровней воды и их количественные показатели;

 предложения по обеспечению пропуска последующих паводков.

3. Подготовительные мероприятия
3.1. Ответственным за ГТС, пруд, главам городского и сельских поселений до 25 марта 2026 года:
провести разъяснительную работу среди населения о необходимости обеспечения сохранности имущества, скота и их страхования в период паводка;
заключить договора с собственниками плавательных средств на участие в аварийно-спасательных работах в период весеннего половодья; 
 обеспечить на местах готовность необходимых сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего половодья;
 организовать постоянный контроль за паводковой обстановкой на ГТС, прудах, в населенных пунктах;
сформировать дежурные бригады;
составить график их работ;

провести инструктаж по техники безопасности;

проверить исправность затворов водовыпускных и водосборных сооружений, установить на место приводные ручки редукторов;

при оценке состояния гидроузла  как опасное, аварийное, обеспечить снижение отрицательного воздействия от возможного прорыва плотины на нижележащие объекты.

3.2. В период оттепелей выполнить следующие работы:

 по согласованию с противопаводковой комиссией открыть все водосбросные и водовыпускные отверстия сооружений, опорожнить водохранилища, но не ниже отметок, от которых будет обеспеченно гарантированное их заполнение паводковыми водами до отметки нормального подпорного уровня;

 освободить от ледовых пробок входные и выходные оголовки закрытых водосборов, которые возникают в результате замерзания воды во входных оголовках;

 при наличии больших воронок размыва за водосбросами плотин, угрожающих устойчивости водопропускных сооружений, необходимо принять срочно меры по заполнению воронок бутовым камнем, железобетонным ломом и грунтом.

4. Организация пропуска паводковых вод и техники безопасности
4.1. В период прохождения паводка на плотинах должно быть организовано круглосуточное дежурство, при этом водосборные и водовыпускные сооружения должны находиться под постоянным наблюдением.

4.2. Перед началом пропуска воды, необходимо проверить, не закупорены ли входные отверстия водосбросов льдом и наледями, при необходимости прорубить траншеи.

4.3. В период сброса воды с плотины, проведение ремонтных работ в нижней части водосборов недопустимо. Не допускается также использование лодок и других плавательных средств, для проведения ремонтных работ вблизи входных оголовков водосбросов.

4.4. Необходимо следить за работой входных отверстий водосбросов, не допускать их забивания льдом, плавающими деревьями, копнами соломы и др. Для этого необходимо раздвигать плавающие предметы баграми, освобождая проход для воды и используя технику отбуксировать при помощи троса крупногабаритные предметы за пределы рабочей зоны.

4.5. В случае подъема уровня воды выше предельного допустимых норм, заблаговременно по решению противопаводковой комиссии необходимо экскаватором прорыть траншею в коренном береге для сброса воды и сохранения плотины.

4.6. В период пропуска половодья обеспечить оповещение населения и организаций о возможных катастрофических подъемах уровня воды.

4.7. После завершения прохождения паводковых вод через плотину, комиссионно необходимо обследовать ГТС для обнаружения повреждений, дефектов, размывов и др., на что составляется соответствующий акт.

